AMI Monitoring Expansion

# Projectplan

Door: Bram Verkuijlen

03/09/2025

<< Het projectdocument schrijf je als overeenkomst tussen jou en je opdrachtgever. Hierin leg je afspraken vast OVER de opdracht en laat je zien dat je begrijpt wat de vraag is van je opdrachtgever. Ook geef je aan hoe je de opdracht gaat aanpakken, waarom je daarvoor kiest en wat daarvan het eindresultaat is.

Deze template kun je gebruiken voor alle projecten – hoofdstukken of onderdelen die niet van toepassing zijn voor het specifieke project (bv. het hoofdstuk Testen en Configuratiemanagement voor niet-softwareopdrachten) kun je weglaten.

Teksten in <<italic>> zijn ter informatie wat er in elke sectie moet komen te staan en verwijder je uit het einddocument

Belangrijk is dat dit document er netjes en verzorgd uitziet. Dat betekent minimaal dat het foutloos is en dat deze er qua lay-out uitziet zoals gebruikelijk binnen jouw IT-richting (bv media design) mag verwachten. Het projectdocument bepaalt mede de eerste indruk dus besteed daar aandacht aan. Schrijf ook niet onnodig veel details in het document.

>>

Datum : 03-09-2025

Versie : 0.2

Status : Draft

Auteur : Bram Verkuijlen

# Versie

| Versie | Datum | Auteur(s) | Wijzigingen | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 (Concept) | 02-09-2025 | Bram Verkuijlen | Eerste draft van het Projectplan aan de hand van de project proposal. | Draft |
| 0.2 | 03-09-2025 | Bram Verkuijlen | Hoofdvraag concreter gemaakt en extra zin weggehaald. Projectfase verplaatst van aanpak naar projectorganisatie. Huisstijl van AmeXio toegepast aam document. | Draft |

Verspreiding

| Versie | Datum | Aan |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 05-09-2025 | Canvas Portfolio |

Inhoudsopgave

Projectplan	1

Versie	3

1	Projectopdracht	6

1.1	Context	6

1.2	Doel van het project	6

1.3	De opdracht	8

1.4	Scope	8

1.5	Randvoorwaarden	9

1.6	Onderzoeksvragen	9

1.7	Eindproducten	9

1.8	Product Breakdown Structure	10

2	Aanpak en Planning 	12

2.1	Aanpak	12

2.1.1	Methode:	12

2.1.2	Tools:	12

2.1.3	Testaanpak	12

2.2	Onderzoeksmethoden	14

2.2.1	Welke niet-OpenText systemen zijn het meest relevant voor AmeXio-klanten?	14

2.2.2	Welke prestatie- en gezondheidsmetrics zijn cruciaal om te monitoren bij deze systemen?	14

2.2.3	Is de huidige AMI-architectuur geschikt om deze metrics te verzamelen en te verwerken?	14

2.2.4	Welke technische uitdagingen en compatibiliteitsproblemen moeten worden opgelost?	15

2.2.5	Hoe kan de data veilig en efficiënt geïntegreerd worden in de bestaande pipeline?	15

2.2.6	Quick Overview: DOT-methodes per deelvraag	15

2.3	Leeruitkomsten	16

2.3.1	LO1: Professional Duties	16

2.3.2	LO2: Situation-Orientation	16

2.3.3	LO3: Professional Standards	17

2.3.4	LO4: Personal Leadership	17

2.4	Opdeling van het project	18

2.5	Tijdplan	19

3	Projectorganisatie	21

3.1	Teamleden	21

3.2	Communicatie	22

3.3	Testomgeving en benodigdheden	22

3.4	Branching strategie	23

3.4.1	Branch naming conventions	23

3.4.2	Commit Message Guidelines	24

3.4.3	Pull Request (PR) Process	24

3.4.4	Baselines en Releases	24

3.5	Documentatie	25

3.5.1	Opslag en organisatie	25

3.5.2	Code-documentatie	25

3.5.3	Onderhoud en updates	25

4	Financiën en Risico’s	26

4.1	Kostenbudget	26

4.2	Risico’s en uitwijkactiviteiten	26

5	Overig	28

# Projectopdracht

## Context

AmeXio is een internationale IT-dienstverlener die gespecialiseerd is in systeemintegratie en ondersteuning van bedrijf kritische applicaties. Een belangrijk product is de AmeXio Monitoring Insights (AMI) applicatie, een intern ontwikkelde monitoringtool die gebouwd is op open-source technologie.

Met behulp van een agent op klantservers verzamelt AMI-data, die vervolgens via InfluxDB, PostgreSQL en Logstash wordt verwerkt en in Grafana wordt gevisualiseerd. Het doel hiervan is om de prestaties van klantomgevingen te monitoren.

De huidige versie van AMI richt zich uitsluitend op OpenText-systemen. Dit beperkt AmeXio in het leveren van brede ondersteuning, terwijl klanten ook gebruikmaken van andere platformen, zoals AEM en Microsoft-systemen. Hierdoor ontstaat een duidelijke kans om AMI uit te breiden en klanten beter te ondersteunen.

#### Stakeholders:

- Klanten van AmeXio (gebruikers van bedrijf kritische systemen).

- Monitoring Team (beheert en analyseert de monitoringdata).

- AMI Development Team (doorontwikkeling en onderhoud).

- Product Owner (valideert resultaten en gebruikt AMI bij sales).

<<Beschrijf hier kort het bedrijf en de context van de opdracht. Geef informatie over de producten en diensten van het bedrijf waar jouw opdracht zich op richt. Werk je voor een externe opdrachtgever van je opdrachtgever – denk aan een klant van een stagebedrijf - beschrijf deze dan ook op dezelfde wijze. Geef daarnaast aan wat de concrete aanleiding voor de opdracht is en welke ontwikkelingen er spelen in het bedrijf of de markt die leiden tot de opdracht. >>

## Doel van het project

Het doel van dit project is het uitbreiden van de AmeXio Monitoring Insights (AMI) tool, zodat niet alleen OpenText-systemen, maar ook andere bedrijfskritische niet-OpenText systemen – zoals Microsoft, IBM en Alfresco – effectief gemonitord kunnen worden.

Momenteel is AMI uitsluitend in staat om OpenText-systemen te monitoren. Dit vormt een beperking voor AmeXio’s dienstverlening, omdat veel klanten naast OpenText ook andere systemen gebruiken. Omdat deze systemen nu niet worden ondersteund, ontbreekt een volledig overzicht. Door AMI uit te breiden, ontstaat de kans om klanten een breder en waardevoller servicepakket te bieden.

De gewenste situatie is dat AMI zich ontwikkelt tot een centraal monitoringplatform dat verschillende soorten systemen kan monitoren. De tool moet betrouwbare, real-time informatie geven in de prestaties en gezondheid van zowel OpenText- als niet-OpenText-systemen. Op die manier kan het remote monitoring team van AmeXio sneller en effectiever reageren op afwijkingen of storingen.

Dit levert voordelen op voor alle betrokken partijen:

- Voor klanten: één uniform systeem voor monitoring, hogere betrouwbaarheid van systemen en minder downtime.

- Voor AmeXio: versterking van de Enterprise Support Service, concurrentievoordeel door bredere ondersteuning en hogere klanttevredenheid.

- Voor het monitoring team: efficiëntere workflows en betere prioritering dankzij consistente en gecentraliseerde data.

Het resultaat van dit project is een Proof of Concept (PoC) waarin wordt aangetoond dat AMI kan worden uitgebreid met modules of agent-aanpassingen voor het verzamelen van relevante metrics, zoals CPU-gebruik, geheugenverbruik, transacties en foutmeldingen, uit niet-OpenText systemen. Deze PoC vormt de basis voor een toekomstige opschaling naar een volledig productieklare oplossing.

<<NB Om je doelen zo concreet mogelijk te maken, zul je al een goed beeld moeten hebben van het probleem. Wat is precies het vraagstuk? Wat is het probleem dat moet worden opgelost of wat is de uitdaging? Waarom ligt deze vraag er? Wat is de

urgentie? Waardoor is het ontstaan? Wat zijn de gevolgen als er niets gedaan wordt? En wat is er al gedaan om tot een antwoord te komen? Essentieel hierbij is dat je kritisch naar de vraag van de opdrachtgever kijkt. Is het probleem dat geschetst wordt ook daadwerkelijk het probleem? En is de vraag van je opdrachtgever daadwerkelijk de juiste oplossing. Stel kritische vragen en

probeer samen met de opdrachtgever tot de juiste probleemstelling te komen. Indien meer onderzoek nodig is om dit vast te stellen, neem dit dan op in je aanpak.>>

## De opdracht

Ontwerp en ontwikkel een software-extensie voor AMI waarmee de remote monitoring teamleden prestatie- en gezondheidsmetrics van niet-OpenText systemen kunnen monitoren.

#### De extensie moet:

- Betrouwbare, real-time visualisatie van gegevens bieden.

- Inpasbaar zijn binnen de bestaande AMI-architectuur.

- Metrics bevatten die aansluiten bij de behoeften van klanten en het monitoringteam.

<<Formuleer de opdracht. De opdrachtdefinitie zelf dient te bestaan uit een zo kort en bondig mogelijke tekst waarin de opdracht helder wordt geformuleerd. Wat zijn specifieke eisen/wensen van de opdrachtgever bij aanvang van het project? Wat zijn de minimale (kwaliteits-)eisen waar het eindresultaat aan moet voldoen? Eventueel lever je als bijlage al een lijst met functionele en niet-functionele eisen aan het eindproduct>>

## Scope

#### Tot het project behoort:

- Onderzoek naar meest gebruikte niet-OpenText systemen bij klanten.

- Definiëren van relevante metrics.

- Analyseren van technische haalbaarheid.

- Ontwikkelen en testen van een Proof of Concept (PoC).

- Documenteren van onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

#### Tot het project behoort niet:

- Volledige implementatie in productieomgevingen.

- Wijzigingen in klantservers.

- Langdurig beheer of onderhoud van de PoC.

<< Geef de afbakening aan. Maak eventueel ter verduidelijking een context-diagram waarin de relaties met andere systemen en de omgeving te zien zijn. In deze paragraaf dient ook beschreven te worden wat niet wordt opgeleverd. Bijvoorbeeld, als je overeenkomt dat je een high fidelity prototype oplevert dan valt (een deel van) de implementatie en het beheer buiten je scope.

Maak dit zo concreet mogelijk zodat er geen misverstanden ontstaan tussen jou en je opdrachtgever.
>>.

| Tot het project behoort: | Tot het project behoort niet: |
| --- | --- |

## Randvoorwaarden

- Het project heeft als voorkeur om uitgevoerd te worden binnen de bestaande AMI-infrastructuur (InfluxDB, PostgreSQL, Logstash, Grafana, custom Java-agent), zodat compatibiliteit en integratie met bestaande systemen wordt ondersteunt.

- De PoC moet voldoen aan interne kwaliteitsstandaarden van AmeXio.

<< Geef voor zover nodig aan wat de randvoorwaarden (constraints) zijn. Denk bijvoorbeeld aan door het bedrijf gestelde technologie. Merk op dat hier een kritische houding van belang blijft!>>

## Onderzoeksvragen

#### Hoofdvraag:

- Hoe kan de AMI-tool worden uitgebreid om niet-OpenText systemen te monitoren binnen de bestaande architectuur?

#### Deelvragen:

- Welke niet-OpenText systemen zijn het meest relevant voor AmeXio-klanten?

- Welke prestatie- en gezondheidsmetrics zijn cruciaal om te monitoren bij deze systemen?

- Is de huidige AMI-architectuur geschikt om deze metrics te verzamelen en te verwerken?

- Welke technische uitdagingen en compatibiliteitsproblemen moeten worden opgelost?

- Hoe kan de data veilig en efficiënt geïntegreerd worden in de bestaande pipeline?

<<Beschrijf de belangrijkste onderzoeksvragen die je tijdens je stage wil beantwoorden. Definieer een hoofdvraag met daarvan afgeleide deelvragen. Bedenk dat je tijdens je gehele stage onderzoekend aan het werk bent, en dat je vragen dus over je hele traject gaan. Tijdens je stage/afstuderen kunnen meer onderzoeksvragen van belang zijn en kunnen andere misschien minder relevant blijken te zijn. Beschrijf alleen de belangrijkste onderzoeksvragen die de grootste impact op je project hebben. Andere onderzoek aspecten kunnen gedurende je stage beperkter uitgewerkt worden en kunnen dan met een korte onderbouwing (in je portfolio of mondeling) worden toegelicht. >>

## Eindproducten

De eindproducten van het project omvatten een Proof of Concept van de AMI-uitbreiding voor minimaal één niet-OpenText systeem, een onderzoeksrapport met analyses van systemen, metrics en technische haalbaarheid, en een portfolio met documentatie van onderzoek, ontwikkeling, tests en bewijs van leeruitkomsten.

Daarnaast worden essentiële projectdocumenten geleverd, zoals het projectplan, requirements, ontwerp- en architectuurdocumenten, testplannen en een PoC-handleiding voor overdracht aan stakeholders.

## Product Breakdown Structure

<<Een Product Breakdown Structure van de eind- en tussenproducten die het project op gaat leveren met een korte omschrijving in tekst van elk product. De eindproducten zijn meer dan het projectplan en het product zelf. Ook zijn bijvoorbeeld requirements- en architectuurdocumenten en onderzoeks- en testrapporten typische onderdelen van een PBS. Deze documenten zijn zowel tijdens de ontwikkeling van belang voor de relevante stakeholders als ook bij de overdracht en tijdens de beheerfase. In de loop van het project kan je PBS wijzigen en kun je in overleg producten toevoegen of verwijderen. >>

# Aanpak en Planning

## Aanpak

### Methode:

Het project volgt een Agile Scrum-aanpak met sprints van twee weken. Omdat dit project door één persoon wordt uitgevoerd

#### Sprintopzet:

- Elke sprint start met een sprintplanning, waarin de backlog wordt bijgewerkt en de doelen voor de sprint worden bepaald.

- Elke sprint eindigt met een sprint review, waarbij de resultaten (onderzoek, documentatie of werkend onderdeel van de PoC) worden gedemonstreerd aan de bedrijfsbegeleider en, waar mogelijk, het AMI Development Team.

- Na elke sprint volgt een korte reflectie (vergelijkbaar met een retrospective), waarbij verbeterpunten voor de volgende sprint worden vastgelegd.

- Het portfolio wordt elke 2 weken geüpdatet met de resultaten van de sprint en reflectie.

### Tools:

- Jira: Wordt gebruikt voor het beheren van de backlog, sprints en taken. Dankzij Jira kunnen automatiseringen zoals meldingen, statusupdates en rapportages worden ingezet, en sluit het aan bij de werkwijze binnen AmeXio.

- Git: Voor versiebeheer en samenwerking, inclusief geautomatiseerde checks zoals statische code-analyse en tests in de pipeline.

- Andere tools (zoals Grafana, InfluxDB, PostgreSQL, Logstash): worden gebruikt voor ontwikkeling, testen en visualisatie van de PoC, in lijn met de bestaande AMI-infrastructuur.

<< Geef hier aan welke methode je volgt in je projectplan, bijvoorbeeld of je een waterval-, of scrum-methode gebruikt. Geef ook aan hoe je de probleemdefinitiefase en afrondingsfase gaat aanpakken. Bij een scrum aanpak kun je denken aan lengte van sprints, opzet van je sprints, stand up, opzet van demo’s, retrospectieve, etc.)>>.

### Testaanpak

Het testen van de PoC en tussenproducten zal vooral plaatsvinden tijdens de fasen Realisatie en Manage & Control. De testaanpak bestaat uit een combinatie van technische en functionele methodes:

#### Unit tests

- Tijdens de bouw van de PoC worden onderdelen (zoals datacollectie of parsing van metrics) afzonderlijk getest om te controleren of ze correct functioneren.

#### Integratietests

- De PoC wordt getest in combinatie met bestaande AMI-componenten (bijv. InfluxDB, Logstash, Grafana) om te valideren dat data correct wordt doorgestuurd en weergegeven.

#### Stakeholder validatie

- In sprint reviews en tijdens Manage & Control wordt de PoC gevalideerd met het monitoring team en product owner. Hun feedback wordt gebruikt om te bepalen of de oplossing bruikbaar en waardevol is.

#### Code reviews (indien mogelijk)

- De code en configuratie kunnen worden gedeeld met leden van het AMI Development Team voor feedback op kwaliteit, structuur en security.

- Daarnaast wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van automatische checks in de Git-pipeline, zoals linters, statische code-analyse en automatische tests, om consistentie, kwaliteit en beveiliging te checken voordat code wordt samengevoegd.

#### Load/ Performance testing

- Tijdens de Manage & Control-fase wordt de PoC getest met gesimuleerde workloads en testdata om te beoordelen of de metrics betrouwbaar en efficiënt worden verzameld en verwerkt.

#### Documentatiecheck

- Naast de technische tests wordt ook de bijbehorende documentatie gecontroleerd op volledigheid en bruikbaarheid voor toekomstige ontwikkelaars.

<<Indien van toepassing: hoe wordt het testen vorm gegeven. Wat is de aanpak? En waarom? Neem eventuele aanpak rondom (Code) reviews hierin ook op>>

## Onderzoeksmethoden

#### Hoofdvraag:

Hoe kan de AMI-tool worden uitgebreid om niet-OpenText systemen te monitoren, compatibel met de bestaande infrastructuur en afgestemd op de behoeften van het monitoringteam?

Om deze vraag te beantwoorden, worden de volgende deelvragen onderzocht met passende DOT-methodes.

### Welke niet-OpenText systemen zijn het meest relevant voor AmeXio-klanten?

#### DOT-methode(n):

- Interview (Field): Gesprekken met Remote Monitoring Team en Product Owner om te achterhalen welke systemen actief gebruikt worden door klanten.

- Stakeholder analysis (Field): Om prioriteit te geven aan systemen op basis van impact en gebruik.

- Competitive analysis (Available product analysis): Inzicht krijgen in systemen die concurrerende monitoringtools ondersteunen.

Waarom: Combineert praktijkinformatie (interviews) met marktinzichten en prioritering.

### Welke prestatie- en gezondheidsmetrics zijn cruciaal om te monitoren bij deze systemen?

#### DOT-methode(n):

- Literature study (Available product analysis): Onderzoeken welke metrics gebruikelijk en industrieel relevant zijn.

- Observation (Field): Observeren van huidige AMI-monitoring om te zien welke metrics daadwerkelijk gebruikt worden.

- Focus group (Field): Bespreking met monitoringteam om operationele behoeften te verifiëren.

Waarom: Combineert theoretische kennis met praktijkervaring voor bruikbare metrics.

### Is de huidige AMI-architectuur geschikt om deze metrics te verzamelen en te verwerken?

#### DOT-methode(n):

- IT architecture sketching (Workshop): Schetsen van de huidige AMI-architectuur en mogelijke uitbreidingen.

- Document analysis (Field): Bestuderen van technische documentatie en systeemlogs.

- Non-functional test (Lab): Testen van performance en schaalbaarheid van de architectuur.

Waarom: Hiermee wordt zowel technisch inzicht als praktische haalbaarheid gewaarborgd.

### Welke technische uitdagingen en compatibiliteitsproblemen moeten worden opgelost?

#### DOT-methode(n):

- Root cause analysis (Workshop): Achterhalen van mogelijke problemen bij integratie.

- Component test (Lab): Testen van individuele onderdelen van de PoC.

- Code review (Workshop): Evaluatie van code voor compatibiliteit en kwaliteit.

Waarom: Focus op het identificeren en oplossen van problemen in de prototypefase.

### Hoe kan de data veilig en efficiënt geïntegreerd worden in de bestaande pipeline?

#### DOT-methode(n):

- System test (Lab): Testen van end-to-end integratie van nieuwe metrics in de pipeline.

- Security test (Lab): Valideren van de veiligheid van dataverwerking en transmissie.

- Prototyping (Workshop): Kleine PoC-implementatie voor proof-of-concept van integratie.

Waarom: Combineert praktische tests met experimenteren in een prototypeomgeving.

### Quick Overview: DOT-methodes per deelvraag

| Deelvraag | DOT-methode(s) | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Welke niet-OpenText systemen zijn relevant? | Interview, Stakeholder analysis, Competitive analysis | Praktijkdata + prioritering + marktinzichten |
| Welke prestatie- en gezondheidsmetrics? | Literature study, Observation, Focus group | Theorie + praktijk + operationele validatie |
| Is AMI-architectuur geschikt? | IT architecture sketching, Document analysis, Non-functional test | Technisch inzicht + haalbaarheid |
| Welke technische uitdagingen? | Root cause analysis, Component test, Code review | Problemen identificeren en oplossen |
| Hoe data veilig & efficiënt integreren? | System test, Security test, Prototyping | Validatie van integratie en veiligheid |

<< Beschrijf (per onderzoeksvraag en voor het hele project) welke methoden (zie ictresearchmethods.nl of cmdmethods.nl) je gaat gebruiken om antwoord te krijgen op de belangrijkste vragen binnen je project (= hoe je de belangrijkste keuzes gaat onderbouwen). Noem niet alleen de methode, maar licht ook kort toe hoe je die dan gaat gebruiken (bv. wie je gaat interviewen en met welk doel?). Uiteraard kan je aanpak kan nog aangepast worden gedurende je stage.>>

## Leeruitkomsten

Tijdens dit project worden de leeruitkomsten van de opleiding toegepast. De leeruitkomsten zijn opgesteld vanuit het perspectief van de school en dienen als referentie voor het niveau van professionele ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt per learning outcome beschreven hoe deze binnen het project getoond en aangetoond worden, met verwijzing naar de beroepsproducten die als bewijs dienen.

### LO1: Professional Duties

You carry out professional duties at a bachelor level, producing professional-grade work aligned with the IT subdomain you are specialising in.

Tijdens het project worden professionele werkzaamheden uitgevoerd op bachelor-niveau, zoals het opstellen van het projectplan, uitvoeren van technisch onderzoek, ontwikkelen van de AMI-extensie en documentatie.

Het eindproduct, inclusief de Proof of Concept en de bijbehorende documentatie, toont dat het werk voldoet aan professionele standaarden binnen het IT-domein.

### LO2: Situation-Orientation

You apply your previously acquired knowledge and skills in a new, authentic context to deliver valuable and relevant results for both the project and the company.

Het toepassen van eerder verworven kennis en vaardigheden gebeurt in een nieuwe, authentieke context: de uitbreiding van AMI voor niet-OpenText systemen bij AmeXio. Onderzoek, technische implementatie en samenwerking met stakeholders tonen aan dat de resultaten zowel relevant zijn voor het project als waardevol voor het bedrijf.

Bewijs wordt geleverd via het onderzoeksdocument, het PoC-ontwikkelproces en de demonstraties aan het monitoring team.

### LO3: Professional Standards

You take responsibility for solving an IT issue. You conduct research using a relevant method you select and advise your stakeholders in a complex and uncertain context. You substantiate future-oriented choices with ethical and sustainable arguments.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van de uitdaging – het uitbreiden van AMI – wordt aangetoond dat professionele standaarden gevolgd worden. Het gebruik van passende onderzoeksmethoden (interviews, stakeholder analysis, IT architecture sketching) en het onderbouwen van keuzes in adviesrapporten toont dat oplossingen toekomstgericht, ethisch en duurzaam zijn.

De onderzoeksdocumentatie, technische ontwerpdocumenten en stakeholder-validatie vormen hiervoor het bewijs.

### LO4: Personal Leadership

You independently formulate goals and actions that demonstrate leadership in your own development as an IT professional in the long term. You demonstrate that you can carry out these actions and achieve your goals or adjust if necessary.

Tijdens het project worden persoonlijke doelen geformuleerd, zoals het zelfstandig opstellen van de PoC en het onderzoeksdocument, en acties uitgevoerd om deze doelen te realiseren. Het projectportfolio en reflecties tonen aan dat doelen zijn bereikt of indien nodig aangepast, waarmee leiderschap in eigen professionele ontwikkeling zichtbaar wordt.

Het portfolio inclusief sprintverslagen, documentatie en reflectie vormt het bewijs voor deze learning outcome.

<<Bespreek per learning outcome hoe je deze aan wilt gaan tonen in het project. Het makkelijkste is om na te denken welke van de beroepsproducten je gaat gebruiken als bewijslast voor elk van de learning outcomes.>>.

## Opdeling van het project

Het project is verdeeld in fasen die vooral als richtlijn dienen. Deze fasen geven een globale structuur voor het verloop van het project, maar in de praktijk kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen, zoals testen of onderzoek, eerder of later plaatsvinden. De fasen zijn dus bedoeld als houvast en niet als een strak stappenplan.

#### Oriëntatie (Sprint 1)

- Doel: Kennismaken met de organisatie en de AMI-architectuur, projectdoelen vastleggen, backlog opstellen en Bekend worden met AMI.

#### Analyse (Sprint 2–3)

- Doel: Onderzoek doen naar relevante systemen, requirements ophalen, en starten met het onderzoeksdocument.

#### Advies (Sprint 4)

- Doel: Opstellen van een onderbouwd adviesrapport met een keuze voor 1–2 systemen en de bijbehorende metrics.

#### Design (Sprint 5–6)

- Doel: Ontwerp van de Proof of Concept (PoC), technische architectuur uitwerken en voorbereiden van de ontwikkelomgeving.

#### Realisatie (Sprint 7–8)

- Doel: Bouw en test van de PoC, iteratief verbeteren in samenwerking met het monitoring team.

#### Manage & Control (Sprint 9)

- Doel: Validatie van resultaten door Testen en stakeholders, verwerken van feedback en bijwerken van documentatie.

#### Afronding (Sprint 10)

- Doel: Opleveren van eindrapport, presentatie van de PoC en inleveren van portfolio inclusief reflectie.

<<Geef hier de grove opdeling van het project weer.>>.

## Tijdplan

| Fase | Sprint(s) | Effort (weken) | Start | Gereed | Doel/resultaat | Testactiviteiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oriëntatie | Sprint 1 | 2 | Week 1 | Week 2 | Inwerken, AMI-architectuur begrijpen, projectdoelen verifiëren, backlog opstellen | n.v.t. |
| Analyse | Sprint 2–3 | 4 | Week 3 | Week 6 | Onderzoek naar relevante systemen, requirements ophalen, onderzoeksdocument starten | n.v.t. |
| Advies | Sprint 4 | 2 | Week 7 | Week 8 | Definitieve keuze maken voor 1–2 systemen, adviesrapport opstellen (metrics + prioriteiten) | Validatie advies met stakeholders (review sessie) |
| Design | Sprint 5–6 | 4 | Week 9 | Week 12 | Technisch ontwerp PoC, opzetten architectuur, voorbereiden ontwikkelomgeving | Peer review van ontwerp |
| Realisatie | Sprint 7–8 | 4 | Week 13 | Week 16 | Proof of Concept bouwen, testen met monitoring team, iteratief verbeteren | Unit tests, integratietests, tussentijdse demo’s |
| Manage & Control | Sprint 9 | 2 | Week 17 | Week 18 | Validatie door stakeholders, feedback verwerken, documentatie bijwerken | Integratietests, exploratief testen, stakeholder validatie, code review |
| Afronding | Sprint 10 | 2 | Week 19 | Week 20 | Eindrapportage, PoC presentatie, oplevering portfolio, reflectie | Eindvalidatie PoC, documentatiecheck |

<<Afhankelijk van je projectmethode zal je de fasering al in meer of minder detail kunnen uitwerken. Hieronder een mogelijke tabel die je hiervoor kunt gebruiken.

Merk op dat je bij een agile aanpak bij de meeste projecten nog een probleemanalyse/oriëntatiefase (of ‘sprint 0’) hebt, en ook een afronding/evaluatiefase.

Let ook op dat je voldoende tijd voor je scriptie of portfolio reserveert en hier op tijd mee start.>>

| Fasering | Effort | Start | Gereed |
| --- | --- | --- | --- |

| Naam + tel + e-mail | Afk. | Rol/taken | Beschikbaarheid |
| --- | --- | --- | --- |
| Contactgegevens | Soms is het handig om een rol of persoon met een afkorting aan te duiden | Vermeld de rol of eventuele specifieke taken | Welke beschikbaarheid van de persoon is noodzakelijk (bijv. 3 dagen per week, gedurende fase 2) |

# Projectorganisatie

## Teamleden

| Naam | Afk. | Rol/taken | Beschikbaarheid |
| --- | --- | --- | --- |
| Bram Verkuijlen | BV | Stagiair – onderzoek, ontwerp en realisatie PoC | 20 weken, fulltime |
| King-Yip Wu | KW | Bedrijfsbegeleider/ business consultant | Wekelijkse check-ins, bereikbaar bij vragen |
| Terrance Koch | TK | Technisch begeleider bij AmeXio | Wekelijkse check-ins, bereikbaar bij technische vragen |
| AMI Development Team | AMI | Technische ondersteuning en validatie | Op afspraak |
| Product Owner | PO | Strategische richting, validatie resultaten | Om de 2 weken + ad hoc contact indien nodig |
| Procesbegeleider Fontys | PB | Begeleiding portfolio, proces, academische eisen | 1x per 2 weken |

<< Beschrijf de organisatie van het project met haar directe omgeving. Ter verduidelijking kan een organogram worden weergegeven. Geef in beschrijvende vorm aan welke rollen in het organogram zijn opgenomen met de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Duidelijk moet zijn wie waarvoor bevoegd is en wat van wie verwacht mag worden. Geef aan wie betrokken is bij je project en wat zijn/haar functie en wat de rol binnen jouw project is. Zo kan iemand met functie ‘manager van afdeling X’ de rol van Product Owner hebben in jouw project. In dit project zijn zowel de stage/afstudeerorganisatie als Fontys stakeholders. Neem dus ook je stagedocenten en jezelf op in dit schema.>>

| Risico | Activiteiten ter voorkoming opgenomen in plan | Uitwijkactiviteiten |
| --- | --- | --- |

## Communicatie

- Met King-Yip Wu (bedrijfsbegeleider): Wekelijkse meetings, contact opnemen indien nodig.

- Met Terrance Koch (technisch begeleider): Wekelijkse meetings, contact opnemen indien nodig voor technische vragen.

- Met AMI Development Team: Contact opnemen wanneer technische ondersteuning of validatie nodig is.

- Met Product Owner: Om de 2 weken en bij aanvullende vragen of uitleg van PoC-functionaliteit.

- Met Procesbegeleider Fontys: Begeleidingsgesprekken ongeveer elke 2 weken.

<< Geef aan welke communicatie/afstemmingen er zijn. Denk aan afstemming met bedrijfsbegeleider, docentbegeleider en met andere stakeholders. Op welke manier en hoe vaak vinden deze afstemmingen plaats?>>

## Testomgeving en benodigdheden

De testomgeving ondersteunt de ontwikkeling, integratie en validatie van de PoC. Hieronder worden de onderdelen en methodes uitgewerkt:

#### CI/CD omgeving (via GitHub):

- Automatische unit tests voor individuele componenten van de PoC.

- Code reviews en statische code-analyse via GitHub Actions voor consistentie, kwaliteit en security.

- Automatische deployment naar een online testomgeving om integratie en voortgang te demonstreren aan stakeholders.

#### Testdata en systemen:

- Een database met testdata die meerdere niet-OpenText systemen simuleert.

- Grafana omgeving voor visualisatie van verzamelde metrics.

- Een testproject dat informatie naar een gesimuleerd non-OpenText systeem stuurt, zodat de PoC kan worden getest op integratie en performance.

#### Testactiviteiten in de omgeving:

- Unit tests: Testen van datacollectie, parsing en interne verwerking.

- Integratietests: Validatie van datastromen tussen PoC, InfluxDB, Logstash, PostgreSQL en Grafana.

- Load/Performance tests: Beoordelen van metrics-verwerking bij gesimuleerde workloads.

- Stakeholdervalidatie: Testen van bruikbaarheid en volledigheid via sprint reviews.

- Exploratief testen: Praktijktests met verschillende scenario’s in de testomgeving.

- Documentatiecheck: Controle op volledigheid en bruikbaarheid van bijbehorende documentatie.

#### Overige benodigdheden:

- Toegang tot GitHub repository voor versiebeheer en CI/CD.

- Grafana dashboards en data-pipelines in testomgeving.

- Virtuele of container-gebaseerde simulatie van niet-OpenText systemen.

<<deze sectie weglaten indien niet van toepassing>>

<<Beschrijf hoe de testomgeving eruit ziet. Een plaatje geeft over het algemeen het beste overzicht. Leg ook vast in hoeverre je gebruikt maakt van een CI/CD omgeving (zelf ontwikkeld, of gebruik makend van bestaand systeem)>>

<<Beschrijf welke producten in de testomgeving opgenomen zijn, Dit kunnen producten zijn die het project oplevert maar ook externe producten die noodzakelijk zijn om de testaanpak uit te voeren (bijv. computers).>>

## Branching strategie

Het project volgt een gestructureerde Git-branchingstrategie om stabiliteit en overzicht te waarborgen:

###### Hoofdbranches:

- main: Altijd de laatste stabiele release. Directe commits zijn niet toegestaan.

- dev: Primaire integratiebranch voor alle features voordat deze naar main worden gemerged.

#### Ondersteunende branches:

- feature/: Voor nieuwe functionaliteiten, afgeleid van develop.

- bugfix/: Voor het oplossen van bugs in develop.

- hotfix/: Voor kritieke productieproblemen, afgeleid van main en terug gemerged naar main én develop.

- test/: Voor test-gerelateerde code of configuraties, afgeleid van develop.

- documentation/: Voor updates aan documentatie, afgeleid van develop.

- pipeline/: Voor CI/CD- en buildprocessen, afgeleid van develop.

- release/: Voor voorbereidingen op releases, afgeleid van develop en na afronding gemerged naar main.

- other/: Overige branches voor niet-code wijzigingen, afgeleid van develop.

### Branch naming conventions

Om consistentie en overzicht te behouden, gelden de volgende naamgevingsregels:

| Prefix | Doel | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| feature/ | Nieuwe features | feature/add-metrics |
| bugfix/ | Bugfixes voor ontwikkelbranch | bugfix/fix-data-collection |
| hotfix/ | Kritieke fixes in productie | hotfix/correct-visualization-error |
| test/ | Testcode of testdata | test/add-load-test |
| documentation/ | Documentatie-updates | documentation/update-readme |
| pipeline/ | CI/CD wijzigingen | pipeline/add-github-actions |
| release/ | Releasevoorbereidingen | release/v1.0.0 |
| other/ | Overige wijzigingen | other/update-config |

### Commit Message Guidelines

Commitberichten volgen het formaat <type>: <beschrijving>:

| Type | Beschrijving | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| feat | Nieuwe feature toevoegen | feat: voeg login functionaliteit toe |
| fix | Bugfix | fix: corrigeer crash bij lege input |
| docs | Documentatie | docs: update README met installatie-instructies |
| style | Code-stijl of formatting | style: formatteer code volgens lint rules |
| refactor | Codewijzigingen zonder nieuwe features of fixes | refactor: herschrijf gebruikers-service voor leesbaarheid |
| test | Toevoegen of aanpassen van tests | test: voeg unit test toe voor AuthService |
| other | Overige wijzigingen zoals CI/CD | other: update GitHub Actions workflow |

### Pull Request (PR) Process

- Create PR: Open een PR om een branch te mergen naar develop.

- Title & Description: Korte, duidelijke titel; beschrijving met doel en belangrijke details.

- Review: Vraag review aan technische begeleider of AMI Development Team.

- Testing: Zorg dat alle tests succesvol zijn.

- Merge: merge de branche naar de dev branch.

### Baselines en Releases

- Baselines: main reflecteert altijd de stabiele baseline van de PoC.

- Releases: worden getagd in Git (v1.0.0, v1.1.0 etc.) en gemerged naar main.

- CI/CD Pipeline: Elke merge naar dev en main triggert automatische unit tests, code review checks en deployment naar de testomgeving voor integratie- en performance-validatie.

## Documentatie

Het beheer en de toegankelijkheid van documentatie is essentieel voor zowel de ontwikkeling als het toekomstige onderhoud van de AMI-extensie. De documentatie-aanpak is als volgt ingericht:

### Opslag en organisatie

- Alle documentatie wordt centraal opgeslagen op GitHub binnen het project.

- Hiervoor wordt een speciale documentatie-branch opgezet die verwijst naar de documentatie per service of repository.

- Indien nodig wordt gewerkt in een organisatie-structuur op GitHub, zodat iedere service/repository zijn eigen subrepository heeft met bijbehorende documentatie.

- Elke repository bevat documentatie over gebruik, installatie, opzet en configuratie van het betreffende deel van het project.

### Code-documentatie

- In de broncode wordt gebruikgemaakt van comments om aan te geven wat de betreffende delen van de code doen.

- Dit zorgt ervoor dat toekomstige ontwikkelaars snel kunnen begrijpen hoe de PoC en extensies functioneren en hoe metrics worden verzameld en verwerkt.

- Functionele en technische toelichtingen worden waar nodig gekoppeld aan externe documentatiebestanden in de repository.

### Onderhoud en updates

- Documentatie wordt actueel gehouden tijdens de ontwikkeling en na elke sprint geüpdatet.

- Wijzigingen in de documentatie volgen dezelfde Git-branchingstrategie als code, met review en validatie door de technisch begeleider of AMI Development Team.

Dit zorgt voor consistentie, kwaliteit en toegankelijkheid van documentatie gedurende het gehele project.

<<deze sectie weglaten indien niet van toepassing>>

<<Beschrijf hoe het archief wordt ingericht (bijvoorbeeld je GIT repository structuur met branching strategie). Plaatjes over bijvoorbeeld je branching strategie kan hierbij helpen. Beschrijf indien mogelijk welke baselines en releases je voorziet.>>

# Financiën en Risico’s

## Kostenbudget

Niet van toepassing – project maakt gebruik van bestaande infrastructuur en tools.

<< Als specifieke kosten moeten worden gemaakt voor je project, geef deze dan aan. Denk aan extra hardware of software investeringen. Reguliere zaken zoals werkplek, je stagevergoeding, etc. hoeven niet meegenomen te worden.

>>

## Risico’s en uitwijkactiviteiten

| Risico | Activiteiten ter voorkoming | Uitwijkactiviteiten |
| --- | --- | --- |
| Onvoldoende toegang tot klantdata | Gebruik testdata, simulatieomgeving | Afstemmen met product owner voor alternatieve datasets |
| Technische compatibiliteit AMI met nieuwe systemen | Vroegtijdige technische analyse | Alternatief: externe tools koppelen aan AMI |
| Wegvallen bedrijfsbegeleider | Back-up aanspreekpunt bij AMI development team | Overdracht taken aan ander teamlid |

<<Definieer risico’s. Wat heb je al in het plan opgenomen om het risico te beperken of te voorkomen? Welke keuze wordt gemaakt wanneer het risico onverhoopt toch optreedt? Denk zowel aan organisatorische risico’s (zoals het plotseling wegvallen van de bedrijfsbegeleider) als ook meer inhoudelijke risico’s (bijvoorbeeld wat te doen als je tijdens je stage erachter komt dat het voor het bedrijf beter is om een externe applicatie aan te schaffen in plaats van de door jou te ontwikkelen applicatie).

Denk aan reële risico’s die je project daadwerkelijk kunnen beïnvloeden. Zo kan het risico zijn dat je bedrijfsbegeleider wegvalt, bijvoorbeeld door ziekte of doordat hij iets anders gaat doen. Is er dan een back-up in het bedrijf ?

>>

# Overig

<< Beschrijf hier alles dat nog relevant is maar je niet ergens anders in het document kwijt kunt.>>