Monitoring Expansion

# Projectplan

Door: Bram Verkuijlen

02/09/2025

# Versie

Versie

| Versie | Datum | Auteur(s) | Wijzigingen | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 (Concept) | 02-09-2025 | Bram Verkuijlen | Eerste draft van het Projectplan aan de hand van de project proposal. | Draft |
| 0.2 | 03-09-2025 | Bram Verkuijlen | Hoofdvraag concreter gemaakt en extra zin weggehaald. Projectfase verplaatst van aanpak naar projectorganisatie. Huisstijl van AmeXio toegepast aan document. | Draft |
| 1.1 | 09-09-2025 | Bram Verkuijlen | Eerste stap gemaakt in het omzetten van het projectplan naar de nieuwe opdracht. | Draft |
| 1.2 | 10-09-2025 | Bram Verkuijlen | Rest van het document aangevuld, opmaak verbeterd zodat koppen goed oerlpen op nieuwe pagina's en tijdelijke teksten verwijderd | Concept |
| 1.3 | 11-09-2025 | Bram Verkuijlen | Hoofdvraag aangepast om focus op bruikbaarheid te voorkomen | Concept |
| 1.4 | 15-09-2025 | Bram Verkuijlen | Context concreter gemaakt, agile methode aangepast, stakeholdervalidatie in 1.7 toegelicht, Git en Confluence vermeld | Concept |
| 2.0 | 16-09-2025 | Bram Verkuijlen | Doorverwijzing toegevoegd naar H2.2 bij H1.6. Aangegeven bij H3.4 dat Amexio gebruik maakt van dezelfde strategie. Bij H3.5 aanpassingen gemaakt, dev docs komen in de repo, business docs in confluence. | Publicatie |
| 2.1 | 19-09-2025 | Bram Verkuijlen | Hoofdvraag en Doel concreet gemaakt op klantsysteen | Publicatie |

Verspreiding

| Versie | Datum | Aan |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 05-09-2025 | Canvas Portfolio |
| 1.2 | 10-09-2025 | Canvas Portfolio |
| 1.3 | 11-09-2025 | Canvas Portfolio |
| 2.0 | 16-09-2025 | Canvas Portfolio |

Inhoudsopgave

Projectplan	1

Versie	2

1	Projectopdracht	6

1.1	Context	6

1.2	Doel van het project	7

1.3	De opdracht	7

1.4	Scope	8

1.5	Randvoorwaarden	9

1.6	Onderzoeksvragen	10

1.7	Eindproducten	11

1.8	Product Breakdown Structure	12

2	Aanpak en Planning 	13

2.1	Aanpak	13

2.1.1	Methode:	13

2.1.2	Tools:	14

2.1.3	Testaanpak	14

2.2	Onderzoeksmethoden	15

2.2.1	Quick Overview: DOT-methodes per deelvraag	18

2.3	Leeruitkomsten	19

2.3.1	LO1: Professional Duties	19

2.3.2	LO2: Situation-Orientation	19

2.3.3	LO3: Professional Standards	19

2.3.4	LO4: Personal Leadership	20

2.4	Opdeling van het project	21

2.5	Tijdplan	23

3	Projectorganisatie	24

3.1	Teamleden	24

3.2	Communicatie	24

3.3	Testomgeving en benodigdheden	25

3.4	Branching strategie	26

3.4.1	Branch naming conventions	26

3.4.2	Commit Message Guidelines	27

3.4.3	Pull Request (PR) Process	27

3.4.4	Baselines en Releases	27

3.5	Documentatie	28

3.5.1	Opslag en organisatie	28

3.5.2	Code-documentatie	28

3.5.3	Onderhoud en updates	28

4	Financiën en Risico’s	29

4.1	Kostenbudget	29

4.2	Risico’s en uitwijkactiviteiten	29

5	Overig	30

# Projectopdracht

## Context

AmeXio is een internationale IT-dienstverlener gespecialiseerd in digitale transformatie, document- en contentmanagement en systeemintegratie. In Nederland beheert AmeXio voornamelijk systemen van OpenText, die door klanten zoals Sligro, de Kamer van Koophandel (KvK) en het Europees Parlement worden gebruikt. Deze klanten vertrouwen op stabiele en goed presterende systemen om hun primaire processen en transacties uit te voeren.

Binnen AmeXio bestaat momenteel het AMI-monitoringsplatform, dat technische monitoring uitvoert op OpenText-systemen. Hierbij worden componenten zoals servers, connecties, logs en systeemstatistieken in de gaten gehouden. Hoewel dit nuttige basisinformatie oplevert, biedt AMI nog weinig zicht op functionele en prestatiegerichte aspecten zoals responsetijden van API’s, doorlooptijden van transacties of foutpercentages. Juist deze metingen zijn belangrijk voor klanten, omdat ze direct iets zeggen over de gebruikerservaring en de prestaties van kritieke bedrijfsprocessen.

De aanleiding voor dit project komt voort uit de wens van een klant van AmeXio, die behoefte heeft aan meer zicht op latency, responstijden en doorlooptijden van hun systemen. Voor hen gaat het niet zozeer om de technische stabiliteit op zich, maar om de vraag hoe de eindgebruiker het systeem ervaart. Daarnaast willen klanten dat deze inzichten ook na updates consistent beschikbaar blijven, zodat ze kunnen zien of nieuwe releases de prestaties beïnvloeden.

Voor AmeXio zelf biedt dit project de mogelijkheid om aan te tonen dat hun oplossingen daadwerkelijk goed werken en een hoge gebruikservaring garanderen. Tegelijkertijd ziet AmeXio dit als een kans om AMI toekomstbestendig te maken door principes van Observability en, waar relevant, standaarden zoals OpenTelemetry te onderzoeken. Hiermee kan AmeXio de waarde van AMI vergroten en beter aansluiten bij zowel de huidige als toekomstige klantbehoeften.

## Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een Proof of Concept van een monitoringoplossing die de door AmeXio beheerde klantsystemen effectiever en veiliger inzichtelijk maakt voor het supportteam.

De oplossing richt zich op:

- Het verzamelen, analyseren en monitoren van functionele en prestatiegerichte data, in het bijzonder CPU-gebruik, request- en responstijden en foutpercentages.

- Het visualiseren van deze gegevens in duidelijke en toegankelijke dashboards, zodat afwijkingen snel kunnen worden herkend en onderzocht.

- Het compatibel maken van de oplossing met AMI, zodat alle monitoringinformatie indien gewenst binnen hetzelfde platform kan worden beheerd.

De PoC hoeft AMI niet noodzakelijk uit te breiden met bestaande technologie, maar moet wel aantonen welke aanpak het meest waardevol en haalbaar is. Als de nieuwe oplossing meerwaarde

Biedt, kan deze AMI versterken of zelfs vervangen. Daarmee dient het project zowel de korte termijn (klantvraag) als de lange termijn (modernisering en strategische waarde van AMI).

## De opdracht

De opdracht is het onderzoeken en ontwikkelen van een Proof of Concept voor een monitoringsoplossing die de huidige mogelijkheden van AmeXio’s AMI-platform uitbreidt. Het doel is om niet alleen technische componenten te monitoren, maar ook functionele en prestatiegerichte metingen toe te voegen, zoals API-vertragingen, transactietijden en foutpercentages.

Daarbij wordt onderzocht hoe principes uit Observability en standaarden zoals OpenTelemetry (of alternatieven) kunnen worden toegepast om betere, veiligere en bruikbare informatie te leveren aan het monitoringteam.

De oplossing moet:

- Technisch haalbaar zijn en aansluiten op de bestaande AMI-infrastructuur.

- Waarde toevoegen voor klanten door inzicht te bieden in prestaties die direct van invloed zijn op de gebruikerservaring.

- Toekomstbestendig zijn, zodat AmeXio hiermee zijn monitoringdiensten kan uitbreiden en moderniseren.

De Proof of Concept hoeft niet noodzakelijk binnen het huidige AMI te blijven, maar moet compatibel zijn met AMI zodat het als één geheel kan worden aangeboden. Als blijkt dat de nieuwe oplossing meer waarde biedt, kan deze zelfs een alternatief vormen voor (delen van) AMI.

## Scope

#### Tot het project behoort:

- Onderzoeken welke systemen, processen en prestatie-indicatoren (bijv. CPU-gebruik, foutpercentages, transactietijden) het meest belangrijk zijn om te monitoren.

- Vergelijken van bestaande tools, standaarden en technieken en onderbouwen welke optie het beste past bij AmeXio.

- Ontwerpen en bouwen van een Proof of Concept waarin het monitoren van een beperkt aantal systemen en metrics wordt aangetoond.

- Laten zien hoe de oplossing kan aansluiten op AMI, zodat het monitoringteam dit later als één geheel kan gebruiken.

- Documenteren van het onderzoek, ontwerp en de keuzes, zodat toekomstige ontwikkelaars dit verder kunnen oppakken.

#### Tot het project behoort niet:

- Het volledig herontwerpen of vervangen van AMI.

- Het langdurig beheren of onderhouden van de oplossing.

- Implementatie in productieomgevingen van klanten.

- Het monitoren van alle mogelijke systemen of scenario’s; de PoC richt zich op een paar representatieve voorbeelden.

- Uitgebreide beveiligingsaudits of certificeringen; er wordt alleen rekening gehouden met basisprincipes voor veiligheid en privacy.

## Randvoorwaarden

- Stageperiode en beschikbaarheid: Het project wordt uitgevoerd door één stagiair gedurende 20 weken, fulltime. Alle werkzaamheden moeten passen binnen deze periode.

- Toegang tot systemen: Toegang tot productieomgevingen van klanten is niet toegestaan; tests en PoC-ontwikkeling vinden plaats in een gesimuleerde of ontwikkelomgeving.

- Technologische basis: De oplossing moet aansluiten op het bestaande AMI-platform en OpenText-systemen in Nederland, zonder dat bestaande systemen worden aangepast of risico lopen.

- Beperkingen in functionaliteit: Het project richt zich op een Proof of Concept en enkele representatieve systemen; volledige dekking van alle klantomgevingen of alle systemen valt buiten de scope.

- Veiligheid en privacy: Alle verzamelde data in de PoC moet voldoen aan basisprincipes van privacy en informatiebeveiliging; gevoelige klantdata wordt niet gebruikt.

- Ondersteuning door begeleiders: Technische en inhoudelijke ondersteuning is beschikbaar via de bedrijfsbegeleider, technisch begeleider en AMI Development Team.

- Documentatie en overdracht: Alle resultaten en keuzes moeten goed gedocumenteerd worden zodat AmeXio het project later kan uitbreiden of implementeren.

## Onderzoeksvragen

#### Hoofdvraag:

- Hoe kunnen de klantsystemen die door AmeXio beheerd worden zodanig worden gemonitord dat dit effectief en veilig is voor het supportteam?

#### Deelvragen:

- Welke systemen en processen zijn voor klanten het meest kritiek om te monitoren?

- Welke prestatie-indicatoren (bijv. CPU-gebruik, transactietijd, foutpercentages) zijn nodig voor effectief monitoren?

- Welke veiligheids- en privacyaspecten spelen een rol bij het verzamelen van monitoringsdata?

- Hoe kan de benodigde informatie technisch worden verzameld uit de systemen?

- Welke tools, technieken of standaarden zijn het meest geschikt voor het verzamelen, verwerken en visualiseren van monitoringdata?

- Hoe kan het supportteam bepalen welke data waardevol is en welke ruis oplevert?

- Hoe wordt de data verwerkt en doorgegeven binnen de bestaande infrastructuur?

- Hoe kan de data overzichtelijk en begrijpelijk worden weergegeven voor het supportteam?

De beantwoording van deze vragen gebeurt aan de hand van de in hoofdstuk 2.2 beschreven onderzoeksmethoden.

## Eindproducten

#### Proof of Concept (PoC) monitoringoplossing

- Een functionerende PoC die prestatiegegevens van geselecteerde OpenText-systemen verzamelt (bijv. CPU-gebruik, request- en responsetijden, foutpercentages).

- Toont de verzamelde data op een overzichtelijke manier voor het supportteam.

- Aansluiting op AMI mogelijk, maar niet verplicht; demonstratie van een alternatieve aanpak met OpenTelemetry/Observability-principes.

- Demonstraties en stage reviews met bedrijfsbegeleider, product owner en stakeholders; feedback wordt genoteerd en verwerkt om bruikbaarheid te tonen.

#### Onderzoeksrapport

- Analyse van kritieke systemen, processen en relevante metrics.

- Beschrijving van technische haalbaarheid en keuzes voor de PoC.

- Bevat een overzicht van beperkingen, uitdagingen en aanbevelingen voor verdere implementatie.

- Interviews en focusgroepen worden gebruikt om keuzes en analyse te valideren met het supportteam en andere stakeholders.

#### Testplan en testresultaten

- Documentatie van uitgevoerde tests, zoals unit tests, integratietests, load/performance tests en stakeholdervalidatie.

- Beschrijving van de testomgeving en eventuele issues of aandachtspunten.

#### Projectdocumentatie en handleiding

- Gedetailleerde instructies voor installatie, gebruik en verdere uitbreiding van de PoC.

- Documentatie van code, configuraties en gekozen architectuur.

- Geschikt voor overdracht aan AMI Development Team of toekomstige stagiairs.

- Documentatie wordt besproken met stakeholders om te verzekeren dat deze duidelijk, begrijpelijk en praktisch toepasbaar is.

#### Portfolio

- Reflectie op leerdoelen, projectaanpak en persoonlijke ontwikkeling.

- Verzameling van alle relevante deliverables (rapporten, testresultaten, code, documentatie).

- Beschrijving van hoe feedback van stakeholders tijdens het project is verzameld, beoordeeld en toegepast in de PoC en documentatie.

## Product Breakdown Structure

# Aanpak en Planning

## Aanpak

### Methode:

Het project volgt een Stage-Gate aanpak, waarin het werk is opgedeeld in opeenvolgende fasen (stages). Elke stage levert een resultaat of deliverable op (bijvoorbeeld onderzoeksdocument, advies, ontwerp of Proof of Concept). Aan het einde van elke stage bevindt zich een gate: een beslismoment waarbij ik, in samenwerking met de bedrijfsbegeleider en stakeholders, bepaal of het project kan doorgaan naar de volgende fase.

Binnen de stages wordt flexibel en iteratief gewerkt met behulp van elementen uit Agile/Scrum, zoals een scrum board en korte reflectiemomenten (vergelijkbaar met retrospectives). Hierdoor blijft ruimte voor bijsturen en leren, terwijl er tegelijkertijd duidelijke deadlines en deliverables per stage zijn vastgelegd.

#### Sprintopzet:

- Elke stage start met een planningssessie waarin de doelen, taken en deliverables worden bepaald. Taken worden op het scrum board geplaatst en verdeeld over korte sprints (bijvoorbeeld van 1–2 weken) binnen de stage.

- Tijdens de sprints wordt gewerkt aan onderzoek, documentatie en/of onderdelen van de PoC. Deze sprints maken het mogelijk om iteratief te werken en voortgang continu te monitoren.

- Aan het einde van de stage wordt het resultaat opgeleverd (deliverable). Dit wordt besproken in een reviewmoment met de bedrijfsbegeleider en stakeholders.

- Tijdens dit gate-moment wordt gezamenlijk beoordeeld of het resultaat voldoende is en of het project kan doorgaan naar de volgende stage.

- Na de oplevering volgt een korte reflectie (retrospective), waarin verbeterpunten voor de volgende stage worden vastgelegd.

- Het portfolio wordt per stage geüpdatet met resultaten, documentatie en reflecties.

### Tools:

- Jira: Wordt gebruikt voor het beheren van de backlog, sprints en taken. Dankzij Jira kunnen automatiseringen zoals meldingen, statusupdates en rapportages worden ingezet, en sluit het aan bij de werkwijze binnen AmeXio.

- Git: Voor versiebeheer en samenwerking, inclusief geautomatiseerde checks zoals statische code-analyse en tests in de pipeline.

- Tools voor data-verzameling, opslag en visualisatie (bijv. databases, dashboards).

### Testaanpak

Het testen van de PoC en tussenproducten zal vooral plaatsvinden tijdens de fasen Realisatie en Manage & Control. De testaanpak bestaat uit een combinatie van technische en functionele methodes:

#### Unit tests

- Tijdens de bouw van de PoC worden afzonderlijke onderdelen, zoals datacollectie, parsing van metrics of dataverwerking, getest om te controleren of ze correct functioneren.

#### Integratietests

- De PoC wordt getest in combinatie met de infrastructuur van de Dev-omgeving, zoals databases, dataverwerkingscomponenten en dashboards, om te valideren dat data correct wordt doorgestuurd en weergegeven.

#### Stakeholder validatie

- In sprint reviews en tijdens Manage & Control wordt de PoC gevalideerd met de betrokken stakeholders. Hun feedback helpt te bepalen of de oplossing bruikbaar en waardevol is.

#### Code reviews (indien mogelijk)

- De code en configuratie kunnen worden gedeeld met de technische begeleider of peers voor feedback op kwaliteit, structuur en security.

- Waar mogelijk worden automatische checks in de Git-pipeline gebruikt, zoals linters, statische code-analyse en automatische tests, om consistentie, kwaliteit en beveiliging te waarborgen voordat code wordt samengevoegd.

#### Load/ Performance testing

- In de Manage & Control-fase wordt de PoC getest met gesimuleerde workloads en testdata om te beoordelen of metrics betrouwbaar en efficiënt worden verzameld en verwerkt.

#### Documentatiecheck

- Naast de technische tests wordt ook de bijbehorende documentatie gecontroleerd op volledigheid en bruikbaarheid voor toekomstige ontwikkelaars of teamleden.

## Onderzoeksmethoden

#### Hoofdvraag:

- Hoe kunnen de klantsystemen die door AmeXio beheerd worden zodanig worden gemonitord dat dit effectief en veilig is voor het supportteam?

Om deze vraag te beantwoorden, worden de volgende deelvragen onderzocht met passende DOT-methodes.

#### Welke systemen en processen zijn voor klanten het meest kritiek om te monitoren?

- Interview

- Observation

- Stakeholder analysis

Deze methodes geven direct duidelijkheid over wat daadwerkelijk kritisch is voor de klanten en het supportteam. Interviews bieden kwalitatieve input van gebruikers, observatie van incidenten en logs laat zien welke processen in de praktijk impact hebben, en stakeholderanalyse helpt prioriteiten te bepalen op basis van de bedrijfscontext.

#### Welke prestatie-indicatoren (bijv. CPU-gebruik, transactietijd, foutpercentages) zijn nodig voor effectief monitoren?

- Literature study

- Task analysis

- Descriptive statistics

Literatuuronderzoek identificeert best practices en bewezen KPI’s. Task analysis koppelt concrete processen aan relevante metrics. Descriptive statistics analyseren historische AMI-data om te bepalen welke indicatoren daadwerkelijk relevant en betrouwbaar zijn.

#### Welke veiligheids- en privacyaspecten spelen een rol bij het verzamelen van monitoringsdata?

- Ethical check

- Guideline conformity analysis

- Expert interview

Deze methodes zorgen ervoor dat monitoringdata veilig en compliant wordt verzameld. Ethical check beoordeelt AVG- en ethische richtlijnen, guideline conformity checkt interne policies en best practices, en expertinterviews leveren praktische, specialistische kennis.

#### Hoe kan de benodigde informatie technisch worden verzameld uit de systemen?

- System test

- Component test

- IT architecture sketching

System- en componenttests controleren of dataverzameling betrouwbaar en technisch correct functioneert. IT architecture sketching helpt de technische oplossing te visualiseren en de afhankelijkheden tussen systemen in kaart te brengen.

#### Welke tools, technieken of standaarden zijn het meest geschikt voor het verzamelen, verwerken en visualiseren van monitoringdata?

- Available product analysis

- Competitive analysis

- Prototyping

Available product analysis onderzoekt bestaande tools op functionaliteit. Competitive analysis vergelijkt alternatieve oplossingen en standaarden. Prototyping maakt het mogelijk om geselecteerde tools praktisch te testen in een mini-PoC en de meest geschikte optie te bepalen.

#### Hoe kan het supportteam bepalen welke data waardevol is en welke ruis oplevert?

- Focus group

- Co-creation

- Interview

ocus groups en interviews verzamelen informatie van het supportteam over welke data daadwerkelijk relevant is voor hun dagelijkse werkzaamheden en probleemoplossing. Co-creation betrekt het team actief bij het bepalen van filters, drempelwaarden en prioriteiten voor monitoringdata, zodat irrelevante of overbodige informatie kan worden gefilterd en alleen bruikbare metrics worden gebruikt..

#### Hoe wordt de data verwerkt en doorgegeven binnen de bestaande infrastructuur?

- Document analysis

- Domain modelling

- System test

Document analysis maakt bestaande dataflows duidelijk. Domain modelling visualiseert hoe data door de infrastructuur stroomt. System tests valideren dat de data correct wordt verwerkt en doorgegeven binnen de huidige systemen.

#### Hoe kan de data overzichtelijk en begrijpelijk worden weergegeven voor het supportteam?

- Usability testing

- Prototyping

- Product review

Deze methodes zorgen ervoor dat dashboards en visualisaties bruikbaar en begrijpelijk zijn. Prototyping maakt het mogelijk om snel interfaces te testen, usability testing evalueert effectiviteit, en product reviews verzamelen feedback van stakeholders voor verdere optimalisatie.

### Quick Overview: DOT-methodes per deelvraag

| Deelvraag | DOT-methode(s) | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Welke systemen en processen zijn voor klanten het meest kritiek om te monitoren? | Interview, Observation, Stakeholder analysis | Kwalitatieve input van gebruikers en stakeholders combineren met observatie van incidenten en logs om de kritieke processen te identificeren. |
| Welke prestatie-indicatoren (bijv. CPU-gebruik, transactietijd, foutpercentages) zijn nodig voor effectief monitoren? | Literature study, Task analysis, Descriptive statistics | Literatuuronderzoek biedt best practices, task analysis koppelt processen aan metrics, en descriptive statistics analyseren historische data voor betrouwbaarheid en relevantie. |
| Welke veiligheids- en privacyaspecten spelen een rol bij het verzamelen van monitoringsdata? | Ethical check, Guideline conformity analysis, Expert interview | Beoordelen van AVG- en interne richtlijnen en verzamelen van specialistische kennis om veilige en compliant dataverzameling te waarborgen. |
| Hoe kan de benodigde informatie technisch worden verzameld uit de systemen? | System test, Component test, IT architecture sketching | Testen van technische implementatie en visualiseren van afhankelijkheden tussen systemen om correcte dataverzameling te garanderen. |
| Welke tools, technieken of standaarden zijn het meest geschikt voor het verzamelen, verwerken en visualiseren van monitoringdata? | Available product analysis, Competitive analysis, Prototyping | Onderzoeken van bestaande oplossingen, vergelijken van alternatieven en praktisch testen via PoC om meest geschikte tools en standaarden te bepalen. |
| Hoe kan het supportteam bepalen welke data waardevol is en welke ruis oplevert? | Focus group, Co-creation, Interview | Input verzamelen van het supportteam over bruikbare metrics en gezamenlijk filters, drempelwaarden en prioriteiten vaststellen. |
| Hoe wordt de data verwerkt en doorgegeven binnen de bestaande infrastructuur? | Document analysis, Domain modelling, System test | In kaart brengen van dataflows, visualiseren van infrastructuur en testen van correcte verwerking en doorstroom van data. |
| Hoe kan de data overzichtelijk en begrijpelijk worden weergegeven voor het supportteam? | Usability testing, Prototyping, Product review | Testen en evalueren van dashboards en visualisaties om bruikbaarheid en begrijpelijkheid te garanderen, inclusief feedback van stakeholders. |

## Leeruitkomsten

Tijdens dit project worden de leeruitkomsten van de opleiding toegepast. De leeruitkomsten zijn opgesteld vanuit het perspectief van de school en dienen als referentie voor het niveau van professionele ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt per learning outcome beschreven hoe deze binnen het project getoond en aangetoond worden, met verwijzing naar de beroepsproducten die als bewijs dienen.

### LO1: Professional Duties

Je voert je professionele taken uit op bachelorniveau en levert werk van professionele kwaliteit dat aansluit bij het IT-domein waarin je gespecialiseerd bent.

Ik ga dit aantonen door de Proof of Concept (PoC) van de monitoringoplossing te ontwikkelen. In de PoC zal ik prestatiegegevens van OpenText-systemen verzamelen en overzichtelijk presenteren voor het supportteam. Daarnaast zal ik de projectdocumentatie en handleiding opstellen, waarin de code, configuraties en gekozen architectuur duidelijk worden beschreven.

### LO2: Situation-Orientation

Je past eerder verworven kennis en vaardigheden toe in een nieuwe, authentieke context om waardevolle en relevante resultaten te leveren voor zowel het project als de organisatie.

Ik zal dit laten zien in het onderzoeksrapport, waarin ik kritieke systemen, processen en relevante metrics analyseer en toepas op de context van AMI. In de PoC zal ik mijn theoretische kennis over monitoring en observability omzetten in een praktische oplossing die het supportteam daadwerkelijk kan gebruiken.

### LO3: Professional Standards

Je neemt verantwoordelijkheid voor het oplossen van een IT-probleem, voert onderzoek uit met geschikte methodes, adviseert stakeholders in complexe en onzekere situaties en onderbouwt keuzes met ethische en duurzame argumenten.

Ik plan dit aan te tonen via het onderzoeksrapport, testplan en de testresultaten. Hierin zal ik laten zien dat ik geschikte DOT-methodes gebruik om keuzes te maken over systemen, metrics en tools. De tests zullen aantonen dat de PoC betrouwbaar werkt. Ook zal ik aandacht besteden aan privacy en ethiek, zodat mijn keuzes goed onderbouwd en toekomstbestendig zijn.

### LO4: Personal Leadership

Je formuleert zelfstandig doelen en acties die leiderschap laten zien in je eigen ontwikkeling als IT-professional op lange termijn. Je voert deze acties uit en past ze aan indien nodig om je doelen te bereiken.

Ik ga dit aantonen in mijn portfolio, waarin ik beschrijf hoe ik doelen voor de PoC en het onderzoek stel en uitvoer. Ik zal reflecteren op mijn beslissingen, laten zien hoe ik bijstuur wanneer nodig en welke lessen ik leer. Door alle deliverables – rapporten, tests, code en documentatie – te verzamelen, kan ik mijn persoonlijke ontwikkeling duidelijk aantonen.

## Opdeling van het project

Het project is verdeeld in strategische stages, elk afgesloten met een gate-moment, waarin ik samen met de bedrijfsbegeleider en stakeholders beoordeelt of het project kan doorgaan naar de volgende stage. Binnen elke stage kunnen korte sprints worden gebruikt om iteratief te werken, maar deze zijn flexibel en dienen vooral als hulpmiddel voor planning en voortgang.

Stage 1: Oriënt

- Doel: Kennismaken met AmeXio, de organisatie en systemen; projectdoelen concreet vastleggen; eerste backlog opstellen; inzicht krijgen in de ontwikkelomgeving.

- Deliverables: Projectplan, stakeholderanalyse, backlog.

- Gate: Beoordeling en goedkeuring om door te gaan naar Research/Analyse.

Stage 2: Analyse

- Doel: Onderzoek naar kritieke systemen en processen; identificeren van relevante prestatie-indicatoren; starten met het onderzoeksdocument; eventueel eerste experimenten of kleine onderdelen van de PoC.

- Deliverables: Research document, eerste PoC-ontwerpen of experimenten (optioneel).

- Gate: Stakeholders beoordelen of de research volledig en bruikbaar is, akkoord om adviesfase te starten.

Stage 3: Advice

- Doel: Op basis van de research een onderbouwd advies opstellen met keuzes voor systemen, processen en metrics voor de monitorings-PoC.

- Deliverables: Adviesrapport en pitch voor stakeholders.

- Gate: Stakeholders beoordelen advies en geven toestemming om Design en Realisatie te starten.

Stage 4: Design

- Doel: Technisch ontwerp van de PoC uitwerken; architectuur bepalen; ontwikkelomgeving voorbereiden.

- Deliverables: Designdocument, technische architectuur, opgezette ontwikkelomgeving.

- Gate: Goedkeuring design en technische aanpak voordat de daadwerkelijke PoC wordt gebouwd.

Stage 5: Realise

- Doel: Bouwen en testen van de PoC; iteratief verbeteren op basis van feedback en testresultaten.

- Deliverables: Werkende PoC met eerste testresultaten.

- Gate: Beoordeling door stakeholders of de PoC voldoet aan de eisen en kan doorgaan naar Manage & Control.

Stage 6: Manage & Control

- Doel: Validatie van de PoC, testen en documentatie afronden; feedback verwerken.

- Deliverables: Volledig geteste en gevalideerde PoC, technische documentatie, handleiding voor supportteam.

- Gate: Stakeholders bevestigen dat de PoC compleet en bruikbaar is; goedkeuring om het project af te ronden.

Stage 7: Afronding

- Doel: Eindrapportage, portfolio afronden en presentatie van het project en de PoC.

- Deliverables: Eindrapport, portfolio, presentatie.

- Gate: Formele afsluiting van het project met feedback van stakeholders en bedrijfsbegeleider.

## Tijdplan

| Fase | Effort (weken) | Start | Gereed | Doel/resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oriënt | 3 | Week 1 | Week 3 | Inwerken, systemen en infrastructuur begrijpen, projectdoelen verifiëren, backlog opstellen, projectplan en stakeholderanalyse maken |
| Analyse | 3 | Week 4 | Week 6 | Onderzoek naar kritieke systemen en processen, relevante metrics identificeren, onderzoeksdocument opstellen, eventueel eerste experimenten PoC |
| Advise | 1 | Week 7 | Week 7 | Adviesrapport opstellen met keuzes voor systemen, processen en metrics; pitch voorbereiden |
| Design | 2 | Week 8 | Week 9 | Technisch ontwerp PoC, architectuur uitwerken, ontwikkelomgeving voorbereiden |
| Realise | 3 | Week 10 | Week 12 | Bouwen en testen van de PoC; iteratief verbeteren op basis van feedback |
| Manage & Control | 2 | Week 13 | Week 14 | Validatie van PoC door stakeholders, feedback verwerken, documentatie bijwerken |
| Afronding | 1 | Week 15 | Week 15 | Eindrapportage, presentatie PoC, oplevering portfolio, reflectie |

# Projectorganisatie

## Teamleden

| Naam | Afk. | Rol/taken | Beschikbaarheid |
| --- | --- | --- | --- |
| Bram Verkuijlen | BV | Stagiair – onderzoek, ontwerp en realisatie van de PoC | 20 weken, fulltime |
| King-Yip Wu | KW | Bedrijfsbegeleider / business consultant | Wekelijkse check-ins, bereikbaar bij vragen |
| Terrance Koch | TK | Technisch begeleider bij AmeXio | Wekelijkse check-ins, bereikbaar bij technische vragen |
| Jesse Oosterwijk | PO | Stakeholder/AMI specialist | Om de 2 weken + bereikbaar bij vragen over het project |
| Procesbegeleider Fontys | PB | Begeleiding portfolio, proces, academische eisen | 1x per 2 weken |

## Communicatie

- King-Yip Wu (bedrijfsbegeleider): Wekelijkse meetings; ad hoc contact indien nodig.

- Terrance Koch (technisch begeleider): Wekelijkse meetings; ad hoc contact voor technische vragen.

- Product Owner: Om de 2 weken; extra contact bij vragen of toelichting PoC-functionaliteit.

- Procesbegeleider Fontys: Begeleidingsgesprekken ongeveer elke 2 weken.

## Testomgeving en benodigdheden

De testomgeving ondersteunt de ontwikkeling, integratie en validatie van de PoC. Hieronder worden de onderdelen en methodes uitgewerkt:

#### CI/CD omgeving (via interne Git-repository van AmeXio):

- Automatische unit tests voor individuele componenten van de PoC.

- Code reviews en statische code-analyse voor consistentie, kwaliteit en security.

- Automatische deployment naar een testomgeving om integratie en voortgang te demonstreren aan stakeholders.

#### Testdata en systemen:

- Database of datastructuur met testdata die meerdere systemen simuleert.

- Testomgeving voor visualisatie van verzamelde metrics en monitoringinformatie.

- Gesimuleerde systemen waarmee de PoC kan worden getest op integratie en performance.

#### Testactiviteiten in de omgeving:

- Unit tests: Testen van datacollectie, parsing en interne verwerking.

- Integratietests: Validatie van datastromen tussen PoC, databases en visualisatiecomponenten.

- Load/Performance tests: Beoordelen van metrics-verwerking bij gesimuleerde workloads.

- Stakeholdervalidatie: Testen van bruikbaarheid en volledigheid via sprint reviews.

- Exploratief testen: Praktijktests met verschillende scenario’s in de testomgeving.

- Documentatiecheck: Controle op volledigheid en bruikbaarheid van bijbehorende documentatie.

#### Overige benodigdheden:

- Toegang tot interne Git-repository voor versiebeheer, CI/CD en samenwerking.

- Simulatie van systemen die gemonitord worden (virtueel of container-gebaseerd).

- Testomgeving voor visualisatie en analyse van verzamelde monitoringdata.

## Branching strategie

Het project volgt een gestructureerde Git-branchingstrategie in de interne Git-repository van AmeXio om stabiliteit en overzicht te houden, deze branching strategie is gebaseerd op Git-Flow die ook door amexio gebruikt word:

#### Hoofdbranches:

- main: Altijd de laatste stabiele release. Directe commits zijn niet toegestaan.

- dev: Primaire integratiebranch voor alle features voordat deze naar main worden gemerged.

#### Ondersteunende branches:

- feature/: Voor nieuwe functionaliteiten, afgeleid van develop.

- bugfix/: Voor het oplossen van bugs in develop.

- hotfix/: Voor kritieke productieproblemen, afgeleid van main en terug gemerged naar main én develop.

- test/: Voor test-gerelateerde code of configuraties, afgeleid van develop.

- documentation/: Voor updates aan documentatie, afgeleid van develop.

- pipeline/: Voor CI/CD- en buildprocessen, afgeleid van develop.

- release/: Voor voorbereidingen op releases, afgeleid van develop en na afronding gemerged naar main.

- other/: Overige branches voor niet-code wijzigingen, afgeleid van develop.

### Branch naming conventions

Om consistentie en overzicht te behouden, gelden de volgende naamgevingsregels:

| Prefix | Doel | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| feature/ | Nieuwe features | feature/add-metrics |
| bugfix/ | Bugfixes voor ontwikkelbranch | bugfix/fix-data-collection |
| hotfix/ | Kritieke fixes in productie | hotfix/correct-visualization-error |
| test/ | Testcode of testdata | test/add-load-test |
| documentation/ | Documentatie-updates | documentation/update-readme |
| pipeline/ | CI/CD wijzigingen | pipeline/add-git-actions |
| release/ | Releasevoorbereidingen | release/v1.0.0 |
| other/ | Overige wijzigingen | other/update-config |

### Commit Message Guidelines

Commitberichten volgen het formaat <type>: <beschrijving>:

| Type | Beschrijving | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| feat | Nieuwe feature toevoegen | feat: voeg login functionaliteit toe |
| fix | Bugfix | fix: corrigeer crash bij lege input |
| docs | Documentatie | docs: update README met installatie-instructies |
| style | Code-stijl of formatting | style: formatteer code volgens lint rules |
| refactor | Codewijzigingen zonder nieuwe features of fixes | refactor: herschrijf gebruikers-service voor leesbaarheid |
| test | Toevoegen of aanpassen van tests | test: voeg unit test toe voor AuthService |
| other | Overige wijzigingen zoals CI/CD | other: update Git Actions workflow |

### Pull Request (PR) Process

- Create PR: Open een PR om een branch te mergen naar develop.

- Title & Description: Korte, duidelijke titel; beschrijving met doel en belangrijke details.

- Review: Vraag review aan technische begeleider of AMI Development Team.

- Testing: Zorg dat alle tests succesvol zijn.

- Merge: merge de branche naar de dev branch.

### Baselines en Releases

- Baselines: main reflecteert altijd de stabiele baseline van de PoC.

- Releases: worden getagd in Git (v1.0.0, v1.1.0 etc.) en gemerged naar main.

- CI/CD Pipeline: Elke merge naar dev en main triggert automatische unit tests, code review checks en deployment naar de testomgeving voor integratie- en performance-validatie.

## Documentatie

Het beheer en de toegankelijkheid van documentatie is essentieel voor zowel de ontwikkeling als het toekomstige onderhoud van de monitorings-PoC. De documentatie-aanpak is als volgt ingericht:

### Opslag en organisatie

- Development documentatie wordt toegevoegd aan de projecten zelf (in de repository). Dit betreft bijvoorbeeld technische uitleg, installatie-instructies voor ontwikkelomgevingen en codegerelateerde toelichtingen.

- Business documentatie (zoals wat het systeem doet, hoe het geheel functioneert, hoe het bij de klant geïnstalleerd wordt, etc.) wordt centraal opgeslagen en beheerd in Confluence.

- De documentatie in Confluence wordt gestructureerd per onderdeel van de PoC, zodat informatie gemakkelijk terug te vinden is.

- Voor elke service of component wordt een aparte sectie in Confluence aangemaakt, met informatie over gebruik, installatie, opzet en configuratie.

- Documentatie wordt continu bijgewerkt tijdens het project, zodat alle kennis actueel blijft en direct beschikbaar is voor toekomstige ontwikkelaars of supportmedewerkers.

### Code-documentatie

- In de broncode wordt gebruikgemaakt van comments om aan te geven wat de betreffende delen van de code doen.

- Dit zorgt ervoor dat toekomstige ontwikkelaars snel kunnen begrijpen hoe de PoC en extensies functioneren en hoe metrics worden verzameld en verwerkt.

- Functionele en technische toelichtingen worden waar nodig gekoppeld aan externe documentatiebestanden in de repository.

### Onderhoud en updates

- Zowel development- als businessdocumentatie worden actueel gehouden tijdens de ontwikkeling en na elke sprint geüpdatet.

- Wijzigingen in de documentatie volgen dezelfde Git-branchingstrategie als code (voor development documentatie), met review en validatie door de technisch begeleider of het AMI Development Team.

Dit zorgt voor consistentie, kwaliteit en toegankelijkheid van documentatie gedurende het gehele project.

# Financiën en Risico’s

## Kostenbudget

Niet van toepassing – project maakt gebruik van bestaande infrastructuur en tools.

## Risico’s en uitwijkactiviteiten

| Risico | Activiteiten ter voorkoming | Uitwijkactiviteiten |
| --- | --- | --- |
| Wegvallen bedrijfsbegeleider | Back-up aanspreekpunt binnen het projectteam | Overdracht van taken aan een ander teamlid of mentor |
| Problemen bij dataverzameling of metrics | Testen van dataverzameling in vroege sprints, simulatie van workloads | Tijdelijk beperken van scope of gebruik van mock-data om voortgang te behouden |
| Fouten in documentatie of code | Regelmatige reviews en integratie van feedback van begeleiders | Extra sprint inplannen om documentatie of code bij te werken en testen opnieuw uit te voeren |

# Overig